NOVATECH ASSISTANT

Plano de Rollback

Preparado para: Jacqueline (Gestora de Entrega) · Papel de apoio: CTO

Este documento define, para cada risco relevante do assistente de IA da NovaTech, um sinal concreto (trigger), um responsável nomeado pela decisão, e uma ação executável de rollback — parcial (desliga só a funcionalidade de risco) ou total (desliga o bot inteiro e o atendimento volta 100% manual). Nenhum gatilho depende de "avaliar a situação": a decisão é mecânica assim que o número é atingido.

# Gatilhos, Responsáveis e Ações

| # | Sinal (trigger) | Responsável | Nível / Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 (uma) resposta incorreta sobre carga perigosa chega ao atendente sem passar por revisão HITL (falha do gatilho automático) | Tech Lead | ROLLBACK TOTAL Desliga o bot imediatamente. Retorna mensagem padrão de "atendimento manual" no Teams. Notifica os 5 atendentes-piloto em até 15 minutos. |
| 2 | Taxa de erro observada > 20% em qualquer janela de 20 respostas consecutivas (baseline conhecido: 12%) | Tech Lead | ROLLBACK PARCIAL Desliga o endpoint de completion. Mantém apenas retrieval + fallback "não encontrado" até nova liberação. |
| 3 | Item na fila de HITL (carga perigosa) aguardando revisão há mais de 30 minutos sem decisão humana | Product Specialist (dono do fluxo de HITL) | ROLLBACK PARCIAL Desliga o roteamento automático do bot para perguntas de carga perigosa. Todas passam a cair direto na fila humana, sem tentativa de resposta automática. |
| 4 | Qualquer dado sensível de atendente/cliente encontrado em log ou memória de conversa (auditoria ou reclamação) | Tech Lead | ROLLBACK TOTAL Desliga o bot imediatamente, independente de volume. Só retorna ao ar após correção confirmada em código — não em prompt. |
| 5 | Resposta com citations de PROC-042 v1 e v2 simultaneamente chega ao atendente (falha do guardrail de contradição), mesmo 1 caso | Tech Lead | ROLLBACK PARCIAL Desliga o cálculo de frete especial via assistente. Bot responde "consulte a tabela PROC-042 vigente com o Comercial" até correção. |
| 6 | Taxa de rejeição de structured output (schema inválido) > 10% das respostas em qualquer hora | Dev Backend de plantão | ROLLBACK PARCIAL Reverte o system prompt para a última versão registrada no prompt-changelog.md que passou nas golden queries. |

# Regra de reversão do rollback

Só quem acionou o rollback (mesmo papel) ou a gestora do projeto pode religar o sistema — e apenas após confirmar a correção com uma nova rodada das golden queries. Isso evita que o bot volte ao ar por pressão de prazo antes do problema estar de fato resolvido.

# Pendência aberta: cobertura fora do horário comercial

Status atual: ainda não definido se o Tech Lead (ou outro responsável) está disponível para decidir rollback fora do horário comercial, considerando que os atendentes-piloto podem operar em turnos diferentes.

Mitigação temporária recomendada até a escala ser definida: o piloto roda apenas em horário comercial. Fora desse horário, o bot é desligado automaticamente por padrão (fail-safe), e o atendimento cai em modo manual sem necessidade de decisão humana em tempo real.

Esta pendência precisa ser resolvida antes do go-live definitivo (pós-piloto) — para o piloto de 2 semanas, a mitigação acima é suficiente.

# Observação

Este plano é insumo técnico e complementa o documento "Critérios de Go-Live — Harness de 5 Camadas". A decisão final sobre acionar ou não um rollback, e sobre quando religar o sistema, é da gestora do projeto e dos responsáveis nomeados acima.