# Governança de Specs

NovaTech Assistant — Processo de Criação, Versionamento e Rastreamento

| Versão | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | 18/06/2026 |
| Proprietário | Tech Lead + Product Specialist |
| Efetivo a partir de | Sprint 1 (23/06/2026) |

# 1. O que é uma Spec?

Uma spec é um documento estruturado que define um módulo/feature do projeto em três níveis.

| Tipo | Responsável | O quê? | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| requirements.md | Product Specialist | QUÊ — o que o usuário/sistema precisa | "Sistema deve indexar documentos e permitir busca por similaridade" |
| plan.md | Tech Lead | COMO — abordagem técnica, risco, sequência | "Usaremos Azure AI Search + embeddings, mitigamos contradição PROC-042" |
| tasks.md | Dev Sênior (com Copilot) | UNIDADES — tarefas atômicas executáveis | NOVA-1.1: "Criar extrator de PDF", NOVA-1.2: "Criar chunker" |

## Princípios Fundamentais

✓ Specs são artefatos vivos — evoluem conforme aprendemos, não são congeladas

✓ Cada spec tem um proprietário — uma pessoa é responsável por manter atualizada

✓ Versioning é explícito — toda mudança é rastreada com motivo + data + aprovação

✓ Specs habitam no repositório — não em wikis/drives, são código (git)

✓ Fluxo SDD é sagrado — requirements → plan → tasks. Não pula passos.

# 2. Quem Cria Cada Spec?

| Tipo | Criado por | Quando | Aprovado por | Próxima Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| requirements.md | Product Specialist | Dia 1 (09h) | Tech Lead (24h SLA) | Se OK: plan inicia |
| plan.md | Tech Lead | Dia 2 (09h) | Tech Lead + Delivery Mgr (24h SLA) | Se OK: tasks inicia |
| tasks.md | Dev Sênior (com Copilot) | Dia 3 (09h) | Tech Lead (12h SLA) | Se OK: implement inicia |

## Gates de Aprovação

GATE-1: Spec Approved — requirements.md validado (24h)

GATE-2: Plan Approved — plan.md validado (24h)

GATE-3: Tasks Approved — tasks.md validado (12h)

# 3. Estrutura de Diretórios

Todas as specs vivem em /specs/{module-slug}/. Nenhuma exceção.

specs/
├── pipeline-ingestao/
│   ├── requirements.md
│   ├── plan.md
│   └── tasks.md
├── query-endpoint/
│   ├── requirements.md
│   ├── plan.md
│   └── tasks.md
├── feedback-api/
├── teams-bot/
├── painel-web/
└── _templates/
    ├── requirements-template.md
    ├── plan-template.md
    └── tasks-template.md

## Convenção de Nomeação

| Elemento | Formato | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| Diretório | {module-slug} | pipeline-ingestao, query-endpoint (minúsculas, hífens) |
| Arquivo | {type}.md | requirements.md, plan.md, tasks.md (sempre assim) |

# 4. Os 5 Módulos do Projeto

| Módulo | Slug | Owner | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipeline de ingestão | pipeline-ingestao | Dev Sênior | Sprint 1 |
| API de busca (query endpoint) | query-endpoint | Dev Pleno | Sprint 2 |
| API de feedback | feedback-api | Dev Pleno | Sprint 3 |
| Bot do Teams | teams-bot | Dev Sênior | Sprint 4 |
| Painel web (dashboard) | painel-web | Dev Sênior | Sprint 5 |

# 5. Versionamento (MAJOR.MINOR)

Cada spec tem versão explícita. MAJOR = mudança fundamental, MINOR = ajuste.

| Tipo | Quando? |
| --- | --- |
| MAJOR (v1 → v2) | Mudança fundamental: novo scope, cliente pediu algo diferente |
| MINOR (v1.0 → v1.1) | Ajuste: AC mais claro, risco adicionado, task reestimada |

## Exemplo de Changelog

> **Changelog:**
> - v1.1 (2026-06-25) AC3 refinada, token limit explicit, approved by Tech Lead
> - v1.0 (2026-06-19) initial, approved GATE-1

Este changelog fica NO TOPO de cada arquivo, logo após o header.

# 6. Como Mudanças São Rastreadas

## Via Git Commits

create: git commit -m "create: pipeline-ingestao/requirements — initial"

update: git commit -m "update: pipeline-ingestao/tasks v1.1 — AC3 clarity, approved Tech Lead"

approve: git commit -m "approve: pipeline-ingestao/plan — GATE-2 passed"

Resultado: git log specs/pipeline-ingestao/ mostra timeline completo

## Via Changelog (No arquivo)

Todo arquivo .md começa com changelog que mostra todas as versões + datas + motivos.

## Via Azure DevOps

Cada gate aprovada é linkada a work item no Azure DevOps, com comentário + timestamp.

# 7. Specs São Artefatos Vivos

Specs não são congeladas após criação. Elas evoluem quando discovery acontece durante implementação, QA encontra ambiguidade, ou cliente pede ajuste.

## Cenário 1: Ambiguidade Descoberta Durante Implementation

1. Dev Sênior está em NOVA-1.2 e encontra: AC3 "chunks ≤ 1500 tokens" é vaga

2. Dev abre comentário: "AC3 ambígua — 1500 quê? Caracteres? Bytes? Tokens OpenAI?"

3. Product Specialist ou Tech Lead edita /specs/{module}/tasks.md:

AC3 (v1.1): "Chunks ≤ 1500 tokens (OpenAI token count via tiktoken)"

4. Changelog atualizado com v1.1, data, motivo, aprovação

5. Commit: "update: pipeline-ingestao/tasks v1.1 — AC3 token count clarity, approved Tech Lead"

6. NOVA-1.2 continua com AC novo

7. Teste refletindo nova AC é atualizado

## Cenário 2: Feedback de Produção

1. Após deploy, monitoring mostra: latência P95 degradou de 1.8s para 2.2s

2. Cliente reclama: "está lento demais"

3. Tech Lead atualiza /specs/{module}/plan.md: latência esperada SLA now noted as exceeded

4. Changelog: v1.2 (data) latência degradation noted

5. Commit: "update: pipeline-ingestao/plan v1.2 — latência SLA exceeded"

6. NOVA-1.8 criada (optimization task): "Cache embeddings para hot queries"

# 8. Processo Passo a Passo

## Dia 1: Product Specialist cria requirements.md

☐ Cria /specs/{module}/requirements.md (usa template)

☐ Preenche: Visão geral, 3+ User Stories, AC testáveis (não vago)

☐ Requisitos não-funcionais: latência, throughput, disponibilidade

☐ Integrações e dependências (what other modules does this need?)

☐ Restrições (o que NÃO fazer)

☐ Critérios de sucesso (teste de aceitação final)

☐ Se RAG: lista chunks de referência (Anexo B)

☐ Se SLAs: lista tiers válidos (Gold/Silver/Standard)

☐ Se PROC-042: menciona ambas versões (v1 e v2)

☐ Se cargas perigosas: referencia POL-001-B

## Dia 2: Tech Lead cria plan.md

☐ Pré-requisito: requirements.md aprovado (GATE-1 passou)

☐ Cria /specs/{module}/plan.md (usa template)

☐ Stack explícita: Azure services, libs, padrões

☐ Fluxo de dados (visual, ASCII ok)

☐ Risco matrix: mínimo 3 riscos com mitigação + teste

☐ Sequência de implementation: dependências explícitas

☐ Alocação: Dev Sênior horas, QA horas, Tech Lead horas, etc

☐ Skills necessárias: /skills/... references

☐ Golden queries: queries de teste para validar depois

## Dia 3: Dev Sênior cria tasks.md (com Copilot)

☐ Pré-requisito: plan.md aprovado (GATE-2 passou)

☐ Gera /specs/{module}/tasks.md (usa Copilot input: plan.md decomposition)

☐ Dev Sênior refina manualmente (AC claros, points realistas, sem ciclos)

☐ Preenche para cada task: description, AC testáveis, points, dependencies, skill

☐ Valida: nenhuma task > 13pt, total 30-40pt (fits 1 sprint)

☐ Changelog: "v1.0 generated by Copilot + refined by Dev Sênior"

# 9. Checklist: Antes de Submeter para GATE

## requirements.md (antes GATE-1):

☐ Arquivo existe: /specs/{module}/requirements.md

☐ 3+ user stories com AC testáveis

☐ AC não são vago ("funciona bem" ❌ vs "responde em < 2s" ✓)

☐ Referencia chunks/SLAs/PROC-042 se aplicável

☐ Critérios de sucesso (teste final) definidos

## plan.md (antes GATE-2):

☐ Baseado em requirements.md aprovado

☐ Stack explícita (Azure, libs, padrões)

☐ Risco matrix: mínimo 3 riscos com mitigação + teste

☐ Sequência com dependências claras

☐ Skills mapeadas (/skills/...)

☐ Golden queries para teste posterior

## tasks.md (antes GATE-3):

☐ Baseado em plan.md aprovado

☐ Tasks NOVA-X.Y (formato correto)

☐ Cada task: description, AC testáveis, points, dependencies, skill

☐ Nenhuma task > 13pt

☐ Total points 30-40 (fits 1 sprint)

☐ Changelog: "v1.0 generated by Copilot + refined by Dev Sênior"

# 10. Integração com GitHub Copilot

Dev Sênior usa Copilot para gerar tasks.md:

Input: "Aqui está plan.md do pipeline-ingestao. Decompõe em NOVA-X.1 até X.N tasks. Cada task: description, AC testáveis (1-13 points), dependencies, skill."

Output: [NOVA-1.1 Setup, NOVA-1.2 Extraction, ...]

Dev Sênior (manual refinement):

Valida que AC são claros (não vago)

Valida que story points são realistas

Valida que não há ciclos em dependências

Ajusta conforme necessário

Submete para Tech Lead GATE-3

# 11. Próximos Passos

## Hoje (18/06)

Revisar este documento de Governança de Specs

Compartilhar com Product Specialist + Tech Lead

Validar: faz sentido? Falta algo?

## Antes de Sprint 1 (até 23/06)

Templates copiados para /specs/_templates/

Primeiro módulo (pipeline-ingestao): Product Specialist cria requirements.md

Tech Lead cria plan.md

Dev Sênior gera tasks.md (com Copilot)

Todos 5 módulos "esqueletizados" (diretórios criados, vazios)

## Durante Sprint 1

GATE-1 validação requirements.md (Dia 1, 24h)

GATE-2 validação plan.md (Dia 2, 24h)

GATE-3 validação tasks.md (Dia 3, 12h)

Specs evoluem conforme necessário (changelog updated)

# 12. Garantias deste Processo

| Objetivo | Como? |
| --- | --- |
| Specs criadas estruturadamente | requirements → plan → tasks (fluxo SDD sagrado) |
| Specs rastreadas | Changelog + git history + Azure DevOps linked |
| Specs evoluem | Não congeladas, mudanças documentadas (motivo + aprovação) |
| Proprietários claros | Cada spec tem owner responsável |
| Dev tem suporte | Copilot ajuda gerar tasks, templates reduzem tempo |

---
Fim do Documento
---

Data: 18/06/2026 | Versão: 1.0 | Owner: Tech Lead + Product Specialist
Próxima revisão: 30/07/2026 (após Sprint 2)

Documento Completo em Markdown: /specs/governanca-specs.md