NOVATECH ASSISTANT · PÓS GO-LIVE

Plano de Observabilidade e Revisão Crítica

Preparado para: Jacqueline (Gestora de Entrega) · Papel de apoio: CTO

Este plano define como o time monitora o assistente em produção: quais métricas coletar (cobrindo uso, qualidade, técnica e conteúdo), quais alertas disparam notificação com threshold concreto, e como o feedback dos atendentes se transforma em melhoria real do assistente — não apenas em dados guardados.

Atende à expectativa da NovaTech de um relatório semanal que mostre se o assistente está melhorando ou piorando, comparável ao baseline conhecido de 12% de respostas incorretas identificado antes do go-live.

# 1. Métricas — as 4 dimensões

## 1.1 Métricas de uso

| Métrica | Como medir / Fonte | Frequência | Dono do dado |
| --- | --- | --- | --- |
| Perguntas por dia (total e por atendente) | Log de requests do query endpoint | Diária | DevOps |
| Tempo médio de resposta (ponta a ponta, pergunta → resposta entregue) | Log de requests (timestamp entrada/saída) | Diária | DevOps |
| Atendentes ativos usando o bot / total de atendentes-piloto | Log de sessão por usuário | Semanal | Product Specialist |
| Horário de pico de uso | Log de requests, agregado por hora | Semanal | DevOps |

## 1.2 Métricas de qualidade

| Métrica | Como medir / Fonte | Frequência | Dono do dado |
| --- | --- | --- | --- |
| % de feedback negativo (thumbs down / nota baixa) | Feedback API (feedback-card do Teams) | Diária | Product Specialist |
| % de escalações para humano (atendente rejeitou ou não usou a resposta) | Feedback API + log de uso da resposta | Diária | Product Specialist |
| % de respostas roteadas para HITL (síncrono + assíncrono) | Log do verification loop / guardrails | Diária | Tech Lead |
| Confidence score médio das respostas entregues | Campo confidence_score do structured output | Diária | Tech Lead |

## 1.3 Métricas técnicas

| Métrica | Como medir / Fonte | Frequência | Dono do dado |
| --- | --- | --- | --- |
| Latência p50 / p95 do endpoint de query | APM / log de requests | Diária | DevOps |
| Taxa de erro (5xx, timeout, schema inválido) | Log de erros do Azure Functions | Diária | DevOps |
| Uptime do bot e dos serviços Azure (AI Search, OpenAI) | Health check endpoint + Azure Monitor | Diária | DevOps |
| Taxa de rejeição de structured output (schema inválido) | response-validator.ts (verification loop) | Diária | Dev Backend |

## 1.4 Métricas de conteúdo

| Métrica | Como medir / Fonte | Frequência | Dono do dado |
| --- | --- | --- | --- |
| Top 10 documentos/chunks mais citados nas respostas | Campo source_document do structured output | Semanal | Product Specialist |
| % de perguntas sem resposta ("não encontrei") | Log de fallback do orchestrator | Diária | Product Specialist |
| Perguntas recorrentes sem cobertura documental (candidatas a novo documento/FAQ formal) | Clusterização de perguntas do fallback, revisão manual | Semanal | Product Specialist |
| Tópicos com maior taxa de feedback negativo | Cruzamento feedback API × tema da pergunta | Semanal | Product Specialist |

# 2. Alertas

Cada alerta tem threshold numérico, não julgamento subjetivo — dispara sozinho quando o número é atingido.

| # | Trigger (threshold concreto) | Nível | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Feedback negativo > 15% em qualquer janela de 24h | Atenção | Notifica Tech Lead + Product Specialist no canal do time. Product Specialist revisa os casos negativos do dia e classifica causa (prompt, documento, guardrail) em até 24h úteis. |
| 2 | Taxa de erro técnico (5xx + schema inválido) > 10% em qualquer janela de 1h | Crítico | Notifica Dev Backend de plantão via canal de alerta (ex.: PagerDuty/Teams). Aciona o gatilho #6 do Plano de Rollback (reverter system prompt) se a causa for prompt; abre incidente técnico se for infraestrutura. |
| 3 | % de perguntas sem resposta ("não encontrei") > 20% em um dia, OU o mesmo tema aparece em fallback mais de 5 vezes/dia | Atenção | Notifica Product Specialist. Vira item de pauta na triagem semanal como candidato a novo documento/FAQ formal — não é erro do assistente, é gap de conteúdo. |

# 3. Feedback loop — do atendente à melhoria do assistente

Fluxo simples, com dono e prazo em cada etapa. O objetivo é que nenhum feedback negativo fique só "registrado" — todo feedback tem destino.

| 1 | Atendente dá feedback | Atendente | No Adaptive Card de feedback do Teams, marca a resposta como útil/não útil e escolhe um motivo rápido (ex.: fonte errada, informação desatualizada, resposta incompleta, tom inadequado). |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | Log estruturado | Sistema | O motivo do feedback é salvo junto com a pergunta, os chunks usados e a resposta completa — sem isso, a triagem da semana seguinte não tem contexto para agir. |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | Triagem semanal | Product Specialist | Toda semana, revisa os feedbacks negativos agrupados por motivo e por tema. Classifica cada grupo em uma das 4 ações abaixo. |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | Ação corretiva | Tech Lead / Product Specialist | (a) Ajuste de prompt — registrado no prompt-changelog.md. (b) Atualização de documento fonte — sinalizado ao dono do documento (ex.: Diretoria de Operações para POL-001). (c) Nova entrada formal de FAQ/documento — fecha o gap identificado nas métricas de conteúdo. (d) Ajuste de guardrail — quando o erro é de regra, não de fonte. |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | Validação antes de publicar | QA / Automação | Toda mudança de prompt ou guardrail roda contra as golden queries antes de ir para produção — mesmo processo usado no gate de go-live, agora recorrente. |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 | Fecha o ciclo | Product Specialist | Responde ao(s) atendente(s) que deram o feedback original ("seu feedback gerou X ajuste") — sustenta a adesão do time-piloto ao hábito de dar feedback. |
| --- | --- | --- | --- |

# 4. Relatório semanal para a NovaTech

Estrutura mínima do relatório, organizada pelas mesmas 4 dimensões das métricas, com foco explícito em tendência (melhorando/piorando), não só em snapshot.

| Dimensão | O que entra no relatório | Como responde "melhorando ou piorando" |
| --- | --- | --- |
| Uso | Perguntas/dia, tempo médio de resposta, atendentes ativos | Tendência (↑/↓/→) vs. semana anterior |
| Qualidade | % feedback negativo, % escalação, % HITL, confidence médio | Comparação com baseline de lançamento (12% de erro) |
| Técnica | Latência p95, taxa de erro, uptime | Sinalização vermelho/amarelo/verde por SLA técnico |
| Conteúdo | Top documentos citados, % sem resposta, gaps identificados | Lista de ações abertas da triagem semanal |

Regra de leitura do relatório: toda métrica de qualidade e técnica é comparada com a semana anterior e com o baseline de lançamento — nunca apresentada isolada. Se uma métrica piorar por 2 semanas consecutivas, isso entra automaticamente como item de risco na pauta da reunião seguinte com a NovaTech, independentemente de já ter cruzado o threshold de alerta.

# Observação

Este plano complementa os documentos "Critérios de Go-Live — Harness de 5 Camadas" e "Plano de Rollback". Juntos, cobrem o ciclo completo: o que precisa estar pronto para ir ao ar, o que fazer se algo der errado de forma aguda, e como o sistema melhora de forma contínua depois do go-live.